房屋租赁系统项目启动书

## 1.1 项目名称

房屋租赁系统（House Rental System，HRS）

## 1.2 项目背景

当前房屋租赁多依赖线下沟通或简单记录，存在找房、管房效率低、流程不规范等问题。为简化租赁流程，实现房源、租客、合同的基础线上管理，由2人协作开发一套简易实用的房屋租赁系统，满足日常租赁管理需求。

## 1.3 项目目标

### 1.3.1 总体目标

开发一套简易、易用的房屋租赁系统，实现房源管理、租客管理、合同管理核心功能，支持基础操作，满足两人协作开发、快速落地的需求。

### 1.3.2 具体目标

- 功能目标：完成房源发布/编辑、租客信息管理、简易合同生成与管理核心功能。

- 性能目标：系统响应流畅，操作无明显卡顿，数据查询准确。

- 易用性目标：界面简洁，操作简单，两人协作即可完成开发、测试与使用。

## 1.4 项目范围

### 1.4.1 功能范围

- 核心功能：房源管理（发布、编辑、查询）、租客管理（信息录入、查询）、合同管理（生成、查看）。

- 简化功能：无需区分多角色，两人共同拥有系统操作权限，完成所有管理工作。

### 1.4.2 排除范围

- 不涉及复杂权限管理、在线支付、消息通知等附加功能。

- 不进行复杂测试，仅完成基础功能调试，确保正常使用。

## 1.5 项目团队及职责（共2人）

| 角色 | 人数 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 开发兼项目协调 | 1 | 统筹项目进度，负责后端开发、数据库设计，协调两人工作分工。 |
| 开发兼测试 | 1 | 负责前端开发、界面设计，完成系统基础测试，修复简单bug。 |

## 1.6 项目进度计划（简化版）

| 阶段 | 时间周期 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第1周 | 明确分工、确定核心功能、梳理开发思路 | 项目启动书 |
| 开发阶段 | 第2-4周 | 两人协作完成前后端开发、核心功能实现 | 系统原型、源代码 |
| 测试与完善 | 第5周 | 基础测试、修复bug、优化操作体验 | 可正常使用的系统 |

## 1.7 资源需求（简化版）

- 硬件资源：两人个人办公电脑2台。

- 软件资源：操作系统（Windows）、开发工具（VS Code）、数据库（MySQL）。

- 资金资源：无额外费用，利用现有工具完成开发。

## 1.8 风险评估及应对措施（简化版）

| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 进度延误风险 | 两人协作不畅或技术问题，导致进度滞后。 | 每日简单沟通进度，遇到问题及时协商，灵活调整分工。 |
| 技术风险 | 遇到技术难题，影响开发进度。 | 共同查阅资料、请教他人，优先保证核心功能实现，简化复杂技术点。 |

## 1.9 项目验收标准

- 功能验收：核心功能可正常使用，满足房源、租客、合同的基础管理需求。

- 易用性验收：界面简洁，两人可快速操作，无明显使用障碍。